MIRT/ME/DECRET/DECRETME265octobre2007

Version 261007

Projet de décret

Décret n° 2007-	du		2007 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication ;

Vu le code du patrimoine et notamment son article L 621-9 ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée modifiée ;

Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Vu le décret  n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ;

Vu le décret n°...du...relatif aux directions régionales des affaires culturelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du           2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du           2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Titre 1.

de la réalisation des travaux sur les immeubles classés

Chapitre 1

Travaux de réparation

Article 1

Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l’Etat ou remis en dotation à ses établissements publics sont déterminés, en accord avec les affectataires, par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conservateur de ses monuments, qui en assure la maîtrise d’oeuvre. Pour les édifices classés remis en dotation aux établissements publics, la maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée par l’architecte des bâtiments de France territorialement compétent ou par un architecte urbaniste de l’Etat spécialité patrimoine affecté à l’établissement public.

Article 2

La maîtrise d’œuvre des travaux de réparation des immeubles classés n’appartenant pas à l’Etat est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent . Sur demande du propriétaire ou de l’affectataire domanial et sur décision du préfet de région, sous réserve que la carence de l’offre privée ou publique compétente et que la situation de péril ou de danger imminent pour les personnes soient établies,  l’architecte des bâtiments de France peut assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux.

Chapitre 2

Travaux de restauration

Section 1. Maîtrise d’œuvre des travaux sur les  immeubles classés appartenant à l’Etat ou remis en dotation à ses établissements publics

Article 3

L’architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l’Etat ou qu'il a remis en dotation à ses établissements publics, dont il assure la surveillance en application de l’article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier  du corps des architectes en chef des monuments historiques.

Lorsque l’architecte en chef des monuments historiques ne dispose pas au sein de son agence de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, il peut faire appel en sous-traitance à des spécialistes.

Section II. Maîtrise d’œuvre des travaux sur les autres immeubles classés.

Article 4

La maîtrise d’œuvre des travaux entrepris sur les immeubles classés n’appartenant pas à l’Etat est assurée par un architecte en chef des monuments historiques. Elle peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un autre Etat que la France, présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret portant statut du corps particulier des architectes en chef des monuments historiques et celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'Ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture sont rendus destinataires par le maître d'ouvrage, préalablement au commencement des travaux, des justifications utiles de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle de ce maître d'oeuvre attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.

Lorsque l’architecte ne dispose pas au sein de son agence de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, il peut faire appel à des spécialistes, en sous-traitance ou en constituant un groupement dont il est le mandataire commun.

Section III. Dispositions communes à la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration des immeubles classés

Article 5

Les  opérations sur les immeubles classés à restaurer font l’objet :

1) d’une étude d’évaluation, lorsque l’ampleur de la restauration  envisagée nécessite un aperçu général de l’état du bâtiment. Elle comprend l'identification du monument, son bilan sanitaire avec une proposition pluriannuelle de travaux ainsi qu'un recueil des études documentaires dont il a fait l'objet.

2) d’une étude de diagnostic adaptée à la nature et à la complexité des travaux, pour chaque opération,

3) d'une mission de maîtrise d'oeuvre dont les éléments sont énoncés à l'article 7 ci après.

Le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération, et de l’étude d’évaluation lorsque la restauration le justifie, est soumis au préfet de région et l’avant-projet définitif est soumis à son autorisation avant tout commencement de travaux, dans les conditions prévues par l'article x du décret n° xx du 2007 sur le contrôle scientifique et technique.

Article 6

La maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés comprend l’exécution d’éléments de mission indissociables et éventuellement d'éléments de mission indépendants.

Pour chaque opération, le maître d’œuvre se voit confier une mission de base dont les éléments  indissociables sont les suivants :

- les études d’avant projet, décomposées en avant-projet sommaire et avant-projet-définitif

- les études de projet,

- l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,

- les études d'exécution ou l’examen de la conformité au projet des études d’exécution faites par l’entrepreneur et leur visa,

- la direction de l’exécution du ou des contrats de travaux,

- l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Ces éléments de mission indissociables peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l’opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases.

Ils font l’objet d’un contrat unique dont l'architecte est mandataire en cas de groupement.

En outre, le maître d’œuvre peut être chargé des éléments de mission indépendants suivants :

- tout ou partie de l’étude d’évaluation,

- les études de diagnostic propres à l’opération,

- l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier.

A l'exception de l'étude d'évaluation, le contenu de ces éléments est défini dans la sous-section 2 du décret  du 29 novembre 1993 susvisé.

Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'oeuvre, titulaire d'une mission de base, le maître de l'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'oeuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'oeuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Article 7

Lorsque les travaux de restauration à réaliser sur les parties classées et inscrites d'un immeuble  sont par leur nature même indivisibles et atteignent la partie classée de façon non accessoire, la mission de maîtrise d'oeuvre sur les parties inscrites sera confiée à l'architecte spécialisé tel que défini aux articles 4 et 5 du présent décret.

Article 8

Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L 621-9 du code du patrimoine :

- si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles 4 et 5 du présent décret.

- si les travaux neufs sont prépondérants et de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, une mission est confiée, dans le cadre de sa mission de surveillance, à l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent qui rédigera au niveau du programme, un cahier des charges définissant les contraintes architecturales à respecter.

Article 9

Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise d'une part les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'oeuvre, et d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

I- Le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire.

II- Le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.

Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération de la maîtrise d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15%, de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.

III- En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.

Article 10

Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre.

La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'oeuvre, décomposée en éléments de mission, tient compte :

- de l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux,

- du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme,

- du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet-sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.

Le coût prévisionnel des travaux n'étant pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé lors de l'engagement du maître d'oeuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux.

Titre 2

de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire ou d'entretien  sur les immeubles protégés affectés au ministère chargé de la culture

Article 11

Les architectes des bâtiments de France sont nommés conservateurs des immeubles protégés situés dans leur département, affectés au ministre chargé de la culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par lui.

Ils sont notamment chargés du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire ou d'entretien  sur ces immeubles.

Titre 3

Dispositions diverses et transitoires

Article 12

Pour les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une étude de maîtrise d'oeuvre conformément aux textes en vigueur à la date de début de l’étude. Le contrat de maîtrise d'oeuvre devra être passé dans les deux ans suivant la publication du décret.

Pour les immeubles classés appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une étude de maîtrise d'oeuvre conformément aux textes en vigueur à la date de début de l’étude. Le contrat de maîtrise d'oeuvre devra être passé dans les deux ans suivant la publication du décret.

Les opérations en cours d'études ou de travaux à la date de publication du présent décret pourront être poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux.

Article 13 : Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 septembre 2007 susvisé le mot : "décret" est remplacé par le mot : "arrêté".

Article 14:

Le décret n°87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs est abrogé ainsi que les arrêtés du 5 et du 30 juin définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n°87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs sont abrogés. Ils resteront cependant en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 12.

Article 15:

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret.